Kwaliteitshandboek

## Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bestaat uit drie onderdelen.

1. De planning van de realisatie en de test
2. De realisatie
3. De wijzigingen na de test

Maak gebruik van de onderstaande tabel om een planning van de realisatie en de test te maken.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Beheren van Gerechten | Rick Veerman | 11-10-2021 | 11-10-2021 |
| Beheren van Menu’s en toevoegen van Gerechten | Rick Veerman | 12-10-2021 | 12-10-2021 |
| Aanmaken van Reserveringen en toevoegen van Menu’s door klanten | Rick Veerman | 13-10-2021 | 13-10-2021 |
| Beheren Reserveringen | Rick Veerman | 15-10-2021 | 15-10-2021 |
| Toevoegen van (Drank)bestellingen | Rick Veerman | 18-10-2021 | 18-10-2021 |
| Uitdraaien van een Factuur voor de klant | Rick Veerman | 19-10-2021 | 19-10-2021 |
| Zorg dat functionaliteiten alleen beschikbaar zijn voor de betreffende rollen | Rick Veerman | 20-10-2021 | 20-10-2021 |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om de realisatie te documenteren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| Beheren van Gerechten | Rick Veerman | 26-11-2021 |  |
| Beheren van Menu’s en toevoegen van Gerechten | Rick Veerman | 26-11-2021 |  |
| Aanmaken van Reserveringen en toevoegen van Menu’s door klanten | Rick Veerman | 26-11-2021 |  |
| Beheren Reserveringen | Rick Veerman | 26-11-2021 |  |
| Toevoegen van (Drank)bestellingen | Rick Veerman | 26-11-2021 |  |
| Uitdraaien van een Factuur voor de klant | Rick Veerman | 26-11-2021 |  |
| Zorg dat functionaliteiten alleen beschikbaar zijn voor de betreffende rollen | Rick Veerman | 26-11-2021 |  |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om te documenteren welke wijzigingen er na de test zijn doorgevoerd.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen** | | | | |
| Naam bestand | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
| Beheren van Gerechten | Rick Veerman | 29-11-2021 | 24-12-2021 |  |
| Beheren van Menu’s en toevoegen van Gerechten | Rick Veerman | 29-11-2021 | 24-12-2021 |  |
| Aanmaken van Reserveringen en toevoegen van Menu’s door klanten | Rick Veerman | 29-11-2021 | 24-12-2021 |  |
| Beheren Reserveringen | Rick Veerman | 29-11-2021 | 24-12-2021 |  |
| Toevoegen van (Drank)bestellingen | Rick Veerman | 29-11-2021 | 24-12-2021 |  |
| Uitdraaien van een Factuur voor de klant | Rick Veerman | 29-11-2021 | 24-12-2021 |  |
| Zorg dat functionaliteiten alleen beschikbaar zijn voor de betreffende rollen | Rick Veerman | 29-11-2021 | 24-12-2021 |  |